Instituto Tecnológico De Costa Rica

Unidad De Computación

Campus Tecnológico Local San Carlos

Proyecto Final

Administración de proyectos, Grupo 51

Integrantes:

María Belén Córdoba Arroyo

José Andrés Arrieta Alfaro

María Laura Alpízar Rodríguez

Profesor: Marvin Campos Fuentes

25 de junio del 2026

# Tabla de contenidos

Tabla de contenidos	2

Project Charter	4

1. Información del Proyecto	4

2. Objetivo del Proyecto	4

3. Justificación del Proyecto	4

4. Objetivos del proyecto medibles	5

5. Descripción de Proyecto de Alto Nivel	5

6. Requerimientos de alto nivel	5

7. Riesgos de alto nivel	6

8. Roadmap	8

9. Resumen del Presupuesto	8

10. Lista de interesados	9

11. Supuestos del Proyecto	10

12. Aprobación del Proyecto	10

2. Análisis de Stakeholders y Estrategia de Comunicación	11

Análisis de Stakeholders	11

Clasificación de Stakeholders	12

Stakeholders de Alta Influencia y Alto Interés	12

Stakeholders de Alto Interés y Media Influencia	12

Stakeholders de Baja Influencia	12

Estrategia de Comunicación	12

Herramientas de Comunicación	13

Gestión de Conflictos	13

3. Investigación Técnica: CI/CD y DevOps en Jira y GitHub	13

Introducción	13

¿Qué es CI/CD?	13

Continuous Integration (CI)	13

Beneficios	13

Continuous Delivery / Deployment (CD)	13

Beneficios	13

¿Qué es DevOps?	14

Herramientas Utilizadas	14

Jira	14

GitHub	14

GitHub Actions	14

Automatizaciones previstas	15

Flujo de trabajo propuesto	15

Beneficios esperados para el proyecto	15

Conclusión	15

Sprint Goal	16

Historias de Usuario y Criterios de Aceptación	16

HU-01: Configurar Repositorio y Herramientas de Gestión	16

HU-02: Investigar CI/CD y DevOps con GitHub Actions y Jira	17

HU-03: Definir Entorno de Desarrollo del Equipo	17

HU-04: Redactar Project Charter y Análisis de Stakeholders	18

Resumen del Sprint	19

# Project Charter

## 1. Información del Proyecto

Título del Proyecto: HobbyConnect: Plataforma para la conexión y organización de grupos de hobbies.

Fecha de autorización del proyecto: 22 de mayo de 2026.

Gerentes de Proyecto: María Belén Córdoba Arroyo, José Andrés Arrieta Alfaro y María Laura Alpízar Rodríguez.

Patrocinador(es): Marvin Campos Fuentes.

## 2. Objetivo del Proyecto

Desarrollar un prototipo funcional del MVP de una plataforma digital llamada HobbyConnect, orientada a conectar personas con intereses similares alrededor de distintos hobbies, permitiendo la creación y búsqueda de grupos según intereses, nivel de experiencia y ubicación, así como la organización de actividades y el intercambio de contenido entre miembros.

El proyecto se gestionará bajo un modelo ágil basado en Scrum, incorporando herramientas de gestión como Jira, repositorio en GitHub y conceptos de CI/CD y DevOps durante el desarrollo del prototipo.

## 3. Justificación del Proyecto

Actualmente, muchas personas tienen interés en practicar, aprender o compartir hobbies, pero no siempre encuentran en su entorno cercano a otras personas con gustos, nivel de desempeño o disponibilidad similar. Esta situación puede limitar la participación en actividades recreativas, culturales, deportivas o de aprendizaje informal.

HobbyConnect busca atender esta necesidad mediante una plataforma que permita reunir personas geográficamente dispersas que comparten intereses similares. La plataforma facilitará la creación de grupos por hobby, la búsqueda de comunidades según nivel o preferencias, la organización de actividades y la comunicación entre miembros.

El proyecto tiene valor porque permite modelar una solución tecnológica aplicable a un problema social y organizativo real, mientras se ponen en práctica procesos de gestión de proyectos, planificación ágil, control de alcance, definición de backlog, desarrollo de MVP e integración de prácticas CI/CD.

## 4. Objetivos del proyecto medibles

| Objetivo | Métrica | Criterio de éxito |
| --- | --- | --- |
| Desarrollar el módulo de registro e inicio de sesión de usuarios | Módulo funcional con pruebas exitosas | Los usuarios pueden registrarse e iniciar sesión correctamente |
| Implementar la creación y consulta de hobbies | Hobbies registrados y visibles en la plataforma | El usuario puede seleccionar o consultar hobbies disponibles |
| Desarrollar el módulo de grupos | Grupos creados y asociados a un hobby. | Los usuarios pueden crear o visualizar grupos según hobby |
| Permitir búsqueda o filtrado de grupos | Filtros funcionales por hobby, nivel o ubicación | El usuario puede encontrar grupos acordes a sus intereses |
| Incorporar funciones básicas de interacción | Publicaciones, comentarios o información del grupo visibles | Los miembros pueden consultar información y participar de forma básica |
| Aplicar conceptos de CI/CD | Pipeline básico ejecutándose en GitHub Actions | El pipeline corre automáticamente al hacer push a ramas definidas |

## 5. Descripción de Proyecto de Alto Nivel

Alcance

El proyecto consiste en desarrollar un prototipo funcional web denominado HobbyConnect, orientado a conectar personas que comparten intereses similares alrededor de distintos hobbies. La plataforma permitirá a los usuarios registrarse, gestionar su perfil, seleccionar hobbies de interés, crear o unirse a grupos y participar en actividades relacionadas con sus pasatiempos.

La solución incluirá las siguientes funcionalidades principales:

- Registro e inicio de sesión de usuarios.

- Gestión básica de perfiles de usuario.

- Consulta y selección de hobbies disponibles.

- Creación de grupos asociados a un hobby específico.

- Búsqueda y filtrado de grupos por hobby, nivel de experiencia o comunidad.

- Visualización de información básica de los grupos.

- Solicitud de ingreso o participación en grupos.

- Registro y consulta de actividades organizadas por los grupos.

- Publicación y consulta de contenido básico relacionado con el hobby.

- Integración entre Jira y GitHub para la gestión y trazabilidad del proyecto.

- Implementación de un pipeline básico de CI/CD mediante GitHub Actions.

Dinámica de los Grupos

La plataforma permitirá la existencia de múltiples grupos asociados a un mismo hobby, con el fin de facilitar la creación de comunidades según las necesidades e intereses de los usuarios.

Las características principales de los grupos serán:

- Un hobby podrá tener varios grupos asociados simultáneamente.

- Los grupos podrán clasificarse por nivel de experiencia:

  - Principiante

  - Intermedio

  - Avanzado

- Los grupos podrán pertenecer a distintas comunidades o ubicaciones geográficas.

- Los usuarios podrán participar en uno o varios grupos de acuerdo con sus intereses.

- Cada grupo contará con un administrador responsable de gestionar miembros, actividades y publicaciones.

- Los grupos podrán organizar actividades, compartir información y coordinar eventos relacionados con el hobby.

- La plataforma no limitará la cantidad de grupos que puedan existir para un mismo hobby o nivel de experiencia.

  - Fuera del Alcance

  - Para esta fase del proyecto no se contempla el desarrollo de las siguientes funcionalidades:

- Aplicación móvil nativa para Android o iOS.

- Integración con sistemas de pago.

- Geolocalización avanzada en tiempo real.

- Chat en tiempo real entre usuarios.

- Sistema avanzado de reputación o calificaciones.

- Moderación automatizada mediante inteligencia artificial.

- Integración con redes sociales externas.

- Despliegue productivo para usuarios reales.

- Funcionalidades avanzadas de analítica y recomendaciones personalizadas.

- Estas características se consideran posibles mejoras futuras y formarán parte del roadmap de evolución del producto.

  - Entregables Clave

  - Los principales entregables del proyecto serán:

- Prototipo funcional del MVP de HobbyConnect.

- Project Charter o Acta Constitutiva del Proyecto.

- Análisis de Stakeholders y Estrategia de Comunicación.

- Investigación técnica sobre CI/CD y DevOps.

- Análisis del entorno interno y externo.

- Plan de Gestión del Alcance.

- Plan de Gobernanza.

- Plan de Presupuesto.

- Plan de Recursos y Adquisiciones.

- Plan de Gestión de Riesgos.

- Product Backlog priorizado.

- Historias de usuario y criterios de aceptación.

- WBS (Work Breakdown Structure).

- Roadmap del proyecto.

- Evidencias de gestión en Jira.

- Repositorio del proyecto en GitHub.

- Pipeline básico de CI/CD implementado.

- Video demostrativo del MVP.

- Presentación y cierre formal del proyecto.

## 6. Requerimientos de alto nivel

- La plataforma debe permitir el registro e inicio de sesión de usuarios.

- La plataforma debe permitir la creación y administración básica de perfiles de usuario.

- La plataforma debe permitir consultar y seleccionar hobbies de interés.

- La plataforma debe permitir crear grupos asociados a un hobby específico.

- La plataforma debe permitir la existencia de múltiples grupos para un mismo hobby y nivel de experiencia.

- La plataforma debe permitir clasificar los grupos según nivel de experiencia (principiante, intermedio y avanzado).

- La plataforma debe permitir visualizar información básica de cada grupo, incluyendo nombre, descripción, hobby asociado, nivel de experiencia, ubicación o comunidad y cantidad de miembros.

- La plataforma debe permitir a los usuarios buscar y filtrar grupos según hobby, nivel de experiencia o comunidad.

- La plataforma debe permitir a los usuarios solicitar ingreso a grupos o unirse a grupos públicos.

- La plataforma debe permitir registrar y consultar actividades organizadas por los grupos.

- La plataforma debe permitir publicar y visualizar contenido básico dentro de los grupos.

- El sistema debe contar con una estructura técnica documentada y versionada en GitHub.

- El proyecto debe gestionarse mediante Jira utilizando historias de usuario, tareas, backlog, sprints y evidencias de avance.

- El repositorio debe incorporar un pipeline básico de Integración Continua (CI) utilizando GitHub Actions para validar el avance técnico del MVP.

## 7. Riesgos de alto nivel

Durante el desarrollo del proyecto pueden presentarse riesgos que afecten el avance del prototipo funcional, la calidad de la solución o la gestión del proyecto. A continuación, se identifican los principales riesgos técnicos, operativos y de proyecto, junto con su posible impacto y acciones propuestas para mitigarlos.

Riesgos Técnicos

| Riesgo | Impacto | Línea de acción |
| --- | --- | --- |
| Dificultad para implementar filtros de búsqueda por hobby, nivel de experiencia y ubicación. | Los usuarios podrían no encontrar grupos acordes a sus intereses, reduciendo el valor principal de la plataforma. | Definir filtros simples para el MVP y priorizar criterios básicos como hobby, nivel y comunidad antes de agregar funciones más avanzadas. |
| Problemas en la integración del repositorio con Jira y el pipeline de CI/CD. | Se perdería trazabilidad entre historias, tareas, commits y evidencias técnicas del proyecto. | Configurar Jira y GitHub desde el Sprint 1, realizando commits de prueba vinculados a issues para validar la integración. |
| Errores en la estructura de datos para relacionar usuarios, hobbies, grupos y actividades. | La plataforma podría presentar inconsistencias al mostrar grupos, miembros o actividades asociadas. | Diseñar un modelo de datos básico antes del desarrollo y validarlo con las historias de usuario prioritarias del MVP. |

Riesgos Operativos

| Riesgo | Impacto | Línea de acción |
| --- | --- | --- |
| Baja participación inicial de usuarios en la creación de grupos. | La plataforma tendría poco contenido disponible, limitando su utilidad para nuevos usuarios. | Incorporar grupos y usuarios de ejemplo para demostrar el funcionamiento del MVP durante la validación. |
| Dificultad para clasificar correctamente los niveles de experiencia de los usuarios. | Los usuarios podrían incorporarse a grupos que no coinciden con sus conocimientos o expectativas. | Utilizar una clasificación simple de niveles: principiante, intermedio y avanzado. |
| Exceso de restricciones en la creación de grupos. | Podría limitar el crecimiento de comunidades y reducir la participación de usuarios. | Permitir múltiples grupos para un mismo hobby y nivel de experiencia, evitando limitaciones innecesarias. |
| Publicación de contenido no relacionado con el objetivo de los grupos. | Podría disminuir la calidad de la experiencia de los usuarios. | Establecer reglas básicas de uso y contemplar mecanismos de moderación para futuras versiones. |

Riesgos de Proyecto

| Riesgo | Impacto | Línea de acción |
| --- | --- | --- |
| Cambios frecuentes en los requerimientos del proyecto durante los sprints. | Podrían generarse retrasos, reprocesos y desorganización en el backlog. | Aplicar un proceso de control de cambios donde cada ajuste se documente, evalúe y priorice antes de incorporarse al sprint. |
| Tiempo limitado para validar el prototipo con usuarios representativos. | La solución podría no reflejar adecuadamente las necesidades reales de personas que buscan grupos de hobbies. | Realizar validaciones rápidas con compañeros o usuarios simulados y documentar la retroalimentación como parte de las evidencias del proyecto. |

## 8. Roadmap

| Sprint | Período | Objetivo de Valor | Entregables Principales |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 22 – 29 mayo 2026 | Definir las bases administrativas, técnicas y metodológicas del proyecto. | Project Charter, configuración de Jira, configuración de GitHub, investigación sobre CI/CD y DevOps, definición preliminar del MVP. |
| Sprint 2 | 30 mayo – 5 junio 2026 | Completar la planificación del proyecto y definir la estructura funcional del MVP. | Análisis de stakeholders, estrategia de comunicación, análisis de entorno, WBS inicial, backlog priorizado, historias de usuario, criterios de aceptación y wireframes preliminares. |
| Sprint 3 | 6 – 12 junio 2026 | Implementar la estructura base de la plataforma. | Registro de usuarios, inicio de sesión, gestión básica de perfiles, selección de hobbies y configuración inicial de base de datos. |
| Sprint 4 | 13 – 19 junio 2026 | Implementar las funcionalidades principales de interacción entre usuarios y grupos. | Creación de grupos, clasificación por niveles, búsqueda de grupos, visualización de grupos y registro básico de actividades. |
| Sprint 5 | 20 – 25 junio 2026 | Integrar, validar y cerrar el MVP. | Pruebas funcionales, corrección de errores, integración CI/CD, documentación final, video demostrativo, presentación y cierre formal del proyecto. |

## 9. Resumen del Presupuesto

Para efectos del curso, el prototipo funcional de HobbyConnect será desarrollado utilizando herramientas gratuitas o de bajo costo, tales como GitHub, Jira, entornos de desarrollo locales, frameworks de código abierto y servicios con capas gratuitas para pruebas o despliegue básico. Por esta razón, el desarrollo académico del MVP no representa una inversión monetaria directa significativa para el equipo.

Sin embargo, en una implementación real de la plataforma, el proyecto requeriría inversión en personal técnico, gestión del proyecto, diseño UX/UI, pruebas de calidad, infraestructura en la nube, dominio, herramientas de monitoreo y actividades de capacitación o soporte inicial para usuarios administradores de comunidades. A continuación, se presenta una estimación inicial en colones costarricenses para un escenario real de desarrollo de aproximadamente 8 semanas.

Estimación de costos del proyecto real (en colones)

| Fuente de costo | Descripción | Estimación (CRC) |
| --- | --- | --- |
| Desarrollo de software | 2 desarrolladores full-stack durante 2 meses para frontend, backend, base de datos e integración de módulos. | ₡4,400,000 |
| Gestión del proyecto | 1 Project Manager durante 2 meses para planificación, seguimiento, control, comunicación y cierre. | ₡2,420,000 |
| Diseño UX/UI | Diseñador UX/UI con dedicación parcial para wireframes, prototipos y diseño visual de la plataforma. | ₡550,000 |
| Pruebas y calidad | QA/Tester con dedicación parcial para pruebas funcionales, integración y validación del MVP. | ₡618,750 |
| Infraestructura en la nube | Servidor, base de datos, dominio y servicios de despliegue para una versión funcional de la plataforma. | ₡275,000 |
| Servicios externos | Servicios complementarios como correo transaccional, almacenamiento o APIs de ubicación básica. | ₡55,000 – ₡110,000 |
| Herramientas de desarrollo | Herramientas de monitoreo, documentación, pruebas o licencias complementarias. | ₡82,500 |
| Capacitación y soporte inicial | Sesiones de inducción para administradores de grupos o comunidades piloto. | ₡165,000 |
| Reserva de contingencia (10%) | Reserva para cambios de alcance, ajustes técnicos o imprevistos. | ₡845,625 – ₡862,125 |
| Reserva de gestión (5%) | Reserva para situaciones extraordinarias que requieren aprobación del patrocinador. | ₡422,813 – ₡431,063 |
| Total, estimado |  | ₡9,724,688 – ₡9,914,438 |

## 10. Lista de interesados

| Interesado | Rol | Interés en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Marvin Campos Fuentes | Patrocinador / Cliente | Supervisar el cumplimiento de los objetivos académicos, la calidad de los entregables y la correcta aplicación de conceptos de gestión de proyectos. |
| Equipo de Proyecto (Córdoba, Arrieta, Alpízar) | Gerentes de Proyecto | Planificar, desarrollar, documentar y presentar el prototipo funcional de HobbyConnect. |
| Personas interesadas en hobbies | Usuarios finales | Encontrar grupos de personas con intereses, niveles de experiencia y disponibilidad similares para compartir actividades. |
| Creadores o administradores de grupos | Usuarios organizadores | Crear grupos, gestionar información básica, organizar actividades y promover la participación de miembros. |
| Comunidades locales o clubes de hobbies | Stakeholders externos | Atraer nuevos participantes, organizar actividades y fortalecer comunidades alrededor de intereses compartidos. |
| Equipo técnico de desarrollo | Ejecutores técnicos | Implementar las funcionalidades del MVP conforme al backlog, criterios de aceptación y lineamientos técnicos definidos. |

## 11. Supuestos del Proyecto

- El equipo cuenta con acceso a internet, computadoras y herramientas necesarias para el desarrollo y documentación del proyecto.

- Jira será utilizado como herramienta principal para la gestión ágil del proyecto, incluyendo backlog, historias de usuario, tareas, sprints y seguimiento del avance.

- GitHub será utilizado como repositorio oficial para almacenar el código fuente, la documentación del proyecto y las evidencias generadas durante cada sprint.

- La documentación será organizada en carpetas por sprint dentro del repositorio GitHub para mantener la trazabilidad del proyecto.

- El prototipo utilizará datos simulados para representar usuarios, hobbies, grupos, comunidades y actividades.

- El proyecto se desarrollará mediante cinco sprints semanales bajo el marco de trabajo Scrum.

- El MVP se enfocará únicamente en las funcionalidades prioritarias definidas para validar el concepto de la plataforma.

- Las funcionalidades avanzadas, tales como chat en tiempo real, aplicación móvil, recomendaciones inteligentes, moderación avanzada y geolocalización avanzada, quedarán fuera del alcance del prototipo.

- GitHub Actions será utilizado para implementar procesos básicos de Integración Continua (CI).

- El profesor tendrá acceso a Jira y GitHub para la revisión del avance, documentación y evidencias del proyecto.

- El equipo mantendrá reuniones periódicas para seguimiento y control de las actividades definidas en cada sprint.

## 12. Aprobación del Proyecto

- Autorización del Patrocinador: Marvin Campos Fuentes

- Fecha: 22 de mayo de 2026.

# 2. Análisis de Stakeholders y Estrategia de Comunicación

## Análisis de Stakeholders

El proyecto involucra distintos interesados que participan directa o indirectamente en el desarrollo y utilización de la plataforma. A continuación, se identifican los principales stakeholders, su nivel de influencia y el interés que poseen sobre el proyecto.

| Stakeholder | Rol en el proyecto | Nivel de influencia | Nivel de interés | Necesidad principal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marvin Campos Fuentes | Patrocinador / Supervisor académico | Alto | Alto | Verificar el cumplimiento de objetivos académicos y metodológicos |
| Equipo del Proyecto | Desarrollo y gestión | Alto | Alto | Coordinar el desarrollo exitoso del MVP |
| Usuarios con hobbies | Usuarios finales | Medio | Alto | Encontrar comunidades y actividades relacionadas con sus intereses |
| Administradores de grupos | Usuarios operativos | Medio | Alto | Gestionar miembros, publicaciones y eventos |
| Herramientas externas (GitHub, Jira, CI/CD) | Soporte tecnológico | Alto | Medio | Mantener integración y automatización funcional |

## Clasificación de Stakeholders

### Stakeholders de Alta Influencia y Alto Interés

- Profesor patrocinador

- Equipo del proyecto

Estrategia: Mantener comunicación constante, reuniones semanales y seguimiento continuo del avance del proyecto.

### Stakeholders de Alto Interés y Media Influencia

- Usuarios finales

- Administradores de grupos

Estrategia: Solicitar retroalimentación durante el desarrollo del MVP y validar funcionalidades prioritarias.

## Estrategia de Comunicación

La comunicación será gestionada mediante herramientas colaborativas y reuniones periódicas para garantizar coordinación efectiva entre los integrantes y trazabilidad de decisiones.

| Tipo de comunicación | Participantes | Frecuencia | Medio | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reunión de seguimiento del Sprint | Equipo del proyecto | Semanal | Microsoft Teams / WhatsApp | Scrum Master |
| Revisión de avance | Equipo y profesor | Según cronograma académico | Presencial o Virtual | Project Manager |
| Gestión de tareas | Equipo del proyecto | Diaria | Jira | Todo el equipo |
| Control de versiones | Equipo técnico | Continua | GitHub | Desarrolladores |
| Gestión de documentación | Equipo del proyecto | Continua | GitHub | Project Manager |
| Retroalimentación del MVP | Usuarios de prueba | Final de cada sprint funcional | Entrevistas o formularios | Equipo del proyecto |

## Herramientas de Comunicación

- Jira para la gestión de backlog, historias de usuario, tareas y seguimiento de sprints.

- GitHub para control de versiones, almacenamiento del código fuente y documentación del proyecto.

- GitHub Actions para la automatización del proceso de Integración Continua (CI).

- WhatsApp para coordinación rápida entre los integrantes.

- Microsoft Teams o Google Meet para reuniones virtuales y revisiones de sprint.

## Gestión de Conflictos

En caso de desacuerdos técnicos o administrativos: 1. Se discutirá primero dentro del equipo. 2. Se evaluarán ventajas y desventajas de cada alternativa. 3. El Project Manager tomará una decisión consensuada. 4. Si el conflicto afecta el alcance o cronograma, se escalará al profesor patrocinador.

# 3. Investigación Técnica: CI/CD y DevOps en Jira y GitHub

## Introducción

## Actualmente las metodologías ágiles y las prácticas DevOps permiten mejorar la calidad del software mediante la automatización, la colaboración continua y el control eficiente de los cambios realizados durante el desarrollo. Estas prácticas ayudan a reducir errores, mejorar la trazabilidad y facilitar el trabajo en equipo.

## Para el desarrollo del proyecto HobbyConnect se utilizarán Jira y GitHub como herramientas principales de gestión y desarrollo, incorporando conceptos básicos de Integración Continua (CI) mediante GitHub Actions.

## ¿Qué es CI/CD?

CI/CD significa Continuous Integration (Integración Continua) y Continuous Delivery/Continuous Deployment (Entrega Continua o Despliegue Continuo).

Continuous Integration (CI)

La Integración Continua consiste en integrar frecuentemente cambios de código en un repositorio compartido. Cada cambio puede ser validado automáticamente mediante procesos de verificación y control de calidad.

Beneficios

- Detecta errores rápidamente.

- Reduce conflictos entre versiones.

- Mejora la calidad del software.

- Facilita el trabajo colaborativo.

- Incrementa la trazabilidad de los cambios.

Continuous Delivery / Continuous Deployment (CD)

La Entrega Continua y el Despliegue Continuo permiten automatizar la preparación y publicación de nuevas versiones del software.

Para este proyecto no se implementará un proceso completo de despliegue automático, debido a que el alcance del MVP se centra en el desarrollo del prototipo funcional y la aplicación de conceptos básicos de CI.

Beneficios

- Reduce tareas manuales.

- Facilita futuras implementaciones.

- Permite una evolución hacia modelos DevOps más completos.

¿Qué es DevOps?

DevOps es una cultura de trabajo que integra el desarrollo de software y la gestión operativa mediante colaboración, automatización y mejora continua.

Los principales objetivos de DevOps son:

- Mejorar la colaboración entre los miembros del equipo.

- Automatizar tareas repetitivas.

- Reducir tiempos de entrega.

- Mejorar la calidad del software.

- Facilitar la trazabilidad de los cambios realizados.

Herramientas Utilizadas

Jira: será utilizado como herramienta principal para la gestión ágil del proyecto.

Funcionalidades utilizadas:

- Gestión del Product Backlog.

- Creación de épicas e historias de usuario.

- Planificación y seguimiento de sprints.

- Asignación de tareas.

- Control del avance del proyecto.

- Seguimiento de incidencias.

- Integración con GitHub.

GitHub: será utilizado como repositorio central del proyecto.

Funcionalidades utilizadas:

- Control de versiones.

- Gestión de ramas.

- Pull Requests.

- Historial de cambios.

- Almacenamiento del código fuente.

- Almacenamiento de la documentación organizada por sprint.

- Integración con Jira.

- Ejecución de flujos de trabajo mediante GitHub Actions.

GitHub Actions: permitirá aplicar conceptos básicos de Integración Continua.

Automatizaciones previstas:

- Validación automática del repositorio.

- Verificación de cambios enviados mediante push.

- Ejecución de flujos de trabajo definidos por el equipo.

- Apoyo a la trazabilidad del desarrollo.

Flujo de Trabajo Propuesto

- Crear historias de usuario y tareas en Jira.

- Planificar el trabajo dentro de los sprints.

- Crear ramas específicas para cada funcionalidad.

- Desarrollar y documentar los cambios en GitHub.

- Realizar commits asociados a las tareas del proyecto.

- Ejecutar validaciones automáticas mediante GitHub Actions.

- Crear Pull Requests para revisión.

- Integrar los cambios aprobados a la rama principal.

- Mantener actualizada la documentación del proyecto dentro del repositorio.

Beneficios Esperados para el Proyecto

- Mejor organización del trabajo.

- Mayor trazabilidad entre tareas y código.

- Mejor control de versiones.

- Reducción de errores de integración.

- Centralización de documentación y evidencias.

- Aplicación práctica de conceptos de CI y DevOps.

- Mejor seguimiento del avance del MVP.

Conclusión

La utilización conjunta de Jira y GitHub permitirá gestionar de forma organizada el desarrollo de HobbyConnect mediante prácticas alineadas con metodologías ágiles. La integración entre ambas herramientas facilitará la trazabilidad de historias de usuario, tareas, documentación y código fuente, mientras que GitHub Actions permitirá aplicar conceptos básicos de Integración Continua que apoyen el desarrollo del MVP y preparen una futura transición hacia un modelo DevOps más completo.