Instituto Tecnológico De Costa Rica

Unidad De Computación

Campus Tecnológico Local San Carlos

Proyecto Final

Administración de proyectos, Grupo 51

Integrantes:

María Belén Córdoba Arroyo

José Andrés Arrieta Alfaro

María Laura Alpízar Rodríguez

Profesor: Marvin Campos Fuentes

25 de junio del 2026

# Tabla de contenidos

Tabla de contenidos	2

Project Charter	4

1. Información del Proyecto	4

2. Objetivo del Proyecto	4

3. Justificación del Proyecto	4

4. Objetivos del proyecto medibles	5

5. Descripción de Proyecto de Alto Nivel	5

6. Requerimientos de alto nivel	5

7. Riesgos de alto nivel	6

8. Roadmap	8

9. Resumen del Presupuesto	8

10. Lista de interesados	9

11. Supuestos del Proyecto	10

12. Aprobación del Proyecto	10

2. Análisis de Stakeholders y Estrategia de Comunicación	11

Análisis de Stakeholders	11

Clasificación de Stakeholders	12

Stakeholders de Alta Influencia y Alto Interés	12

Stakeholders de Alto Interés y Media Influencia	12

Stakeholders de Baja Influencia	12

Estrategia de Comunicación	12

Herramientas de Comunicación	13

Gestión de Conflictos	13

3. Investigación Técnica: CI/CD y DevOps en Jira y GitHub	13

Introducción	13

¿Qué es CI/CD?	13

Continuous Integration (CI)	13

Beneficios	13

Continuous Delivery / Deployment (CD)	13

Beneficios	13

¿Qué es DevOps?	14

Herramientas Utilizadas	14

Jira	14

GitHub	14

GitHub Actions	14

Automatizaciones previstas	15

Flujo de trabajo propuesto	15

Beneficios esperados para el proyecto	15

Conclusión	15

Sprint Goal	16

Historias de Usuario y Criterios de Aceptación	16

HU-01: Configurar Repositorio y Herramientas de Gestión	16

HU-02: Investigar CI/CD y DevOps con GitHub Actions y Jira	17

HU-03: Definir Entorno de Desarrollo del Equipo	17

HU-04: Redactar Project Charter y Análisis de Stakeholders	18

Resumen del Sprint	19

# Project Charter

## 1. Información del Proyecto

Título del Proyecto: HobbyConnect: Plataforma para la conexión y organización de grupos de hobbies.

Fecha de autorización del proyecto: 22 de mayo de 2026.

Gerentes de Proyecto: María Belén Córdoba Arroyo, José Andrés Arrieta Alfaro y María Laura Alpízar Rodríguez.

Patrocinador(es): Marvin Campos Fuentes.

## 2. Objetivo del Proyecto

Desarrollar un prototipo funcional del MVP de una plataforma digital llamada HobbyConnect, orientada a conectar personas con intereses similares alrededor de distintos hobbies, permitiendo la creación y búsqueda de grupos según intereses, nivel de experiencia y ubicación, así como la organización de actividades y el intercambio de contenido entre miembros.

El proyecto se gestionará bajo un modelo ágil basado en Scrum, incorporando herramientas de gestión como Jira, repositorio en GitHub y conceptos de CI/CD y DevOps durante el desarrollo del prototipo.

## 3. Justificación del Proyecto

Actualmente, muchas personas tienen interés en practicar, aprender o compartir hobbies, pero no siempre encuentran en su entorno cercano a otras personas con gustos, nivel de desempeño o disponibilidad similar. Esta situación puede limitar la participación en actividades recreativas, culturales, deportivas o de aprendizaje informal.

HobbyConnect busca atender esta necesidad mediante una plataforma que permita reunir personas geográficamente dispersas que comparten intereses similares. La plataforma facilitará la creación de grupos por hobby, la búsqueda de comunidades según nivel o preferencias, la organización de actividades y la comunicación entre miembros.

El proyecto tiene valor porque permite modelar una solución tecnológica aplicable a un problema social y organizativo real, mientras se ponen en práctica procesos de gestión de proyectos, planificación ágil, control de alcance, definición de backlog, desarrollo de MVP e integración de prácticas CI/CD.

## 4. Objetivos del proyecto medibles

| Objetivo | Métrica | Criterio de éxito |
| --- | --- | --- |
| Desarrollar el módulo de registro e inicio de sesión de usuarios | Módulo funcional con pruebas exitosas | Los usuarios pueden registrarse e iniciar sesión correctamente |
| Implementar la creación y consulta de hobbies | Hobbies registrados y visibles en la plataforma | El usuario puede seleccionar o consultar hobbies disponibles |
| Desarrollar el módulo de grupos | Grupos creados y asociados a un hobby. | Los usuarios pueden crear o visualizar grupos según hobby |
| Permitir búsqueda o filtrado de grupos | Filtros funcionales por hobby, nivel o ubicación | El usuario puede encontrar grupos acordes a sus intereses |
| Incorporar funciones básicas de interacción | Publicaciones, comentarios o información del grupo visibles | Los miembros pueden consultar información y participar de forma básica |
| Aplicar conceptos de CI/CD | Pipeline básico ejecutándose en GitHub Actions | El pipeline corre automáticamente al hacer push a ramas definidas |

## 5. Descripción de Proyecto de Alto Nivel

Alcance

El proyecto consiste en desarrollar un prototipo funcional web denominado HobbyConnect, orientado a conectar personas que comparten intereses similares alrededor de distintos hobbies. La plataforma permitirá a los usuarios registrarse, gestionar su perfil, seleccionar hobbies de interés, crear o unirse a grupos y participar en actividades relacionadas con sus pasatiempos.

La solución incluirá las siguientes funcionalidades principales:

- Registro e inicio de sesión de usuarios.

- Gestión básica de perfiles de usuario.

- Consulta y selección de hobbies disponibles.

- Creación de grupos asociados a un hobby específico.

- Búsqueda y filtrado de grupos por hobby, nivel de experiencia o comunidad.

- Visualización de información básica de los grupos.

- Solicitud de ingreso o participación en grupos.

- Registro y consulta de actividades organizadas por los grupos.

- Publicación y consulta de contenido básico relacionado con el hobby.

- Integración entre Jira y GitHub para la gestión y trazabilidad del proyecto.

- Implementación de un pipeline básico de CI/CD mediante GitHub Actions.

Dinámica de los Grupos

La plataforma permitirá la existencia de múltiples grupos asociados a un mismo hobby, con el fin de facilitar la creación de comunidades según las necesidades e intereses de los usuarios.

Las características principales de los grupos serán:

- Un hobby podrá tener varios grupos asociados simultáneamente.

- Los grupos podrán clasificarse por nivel de experiencia:

  - Principiante

  - Intermedio

  - Avanzado

- Los grupos podrán pertenecer a distintas comunidades o ubicaciones geográficas.

- Los usuarios podrán participar en uno o varios grupos de acuerdo con sus intereses.

- Cada grupo contará con un administrador responsable de gestionar miembros, actividades y publicaciones.

- Los grupos podrán organizar actividades, compartir información y coordinar eventos relacionados con el hobby.

- La plataforma no limitará la cantidad de grupos que puedan existir para un mismo hobby o nivel de experiencia.

  - Fuera del Alcance

  - Para esta fase del proyecto no se contempla el desarrollo de las siguientes funcionalidades:

- Aplicación móvil nativa para Android o iOS.

- Integración con sistemas de pago.

- Geolocalización avanzada en tiempo real.

- Chat en tiempo real entre usuarios.

- Sistema avanzado de reputación o calificaciones.

- Moderación automatizada mediante inteligencia artificial.

- Integración con redes sociales externas.

- Despliegue productivo para usuarios reales.

- Funcionalidades avanzadas de analítica y recomendaciones personalizadas.

- Estas características se consideran posibles mejoras futuras y formarán parte del roadmap de evolución del producto.

  - Entregables Clave

  - Los principales entregables del proyecto serán:

- Prototipo funcional del MVP de HobbyConnect.

- Project Charter o Acta Constitutiva del Proyecto.

- Análisis de Stakeholders y Estrategia de Comunicación.

- Investigación técnica sobre CI/CD y DevOps.

- Análisis del entorno interno y externo.

- Plan de Gestión del Alcance.

- Plan de Gobernanza.

- Plan de Presupuesto.

- Plan de Recursos y Adquisiciones.

- Plan de Gestión de Riesgos.

- Product Backlog priorizado.

- Historias de usuario y criterios de aceptación.

- WBS (Work Breakdown Structure).

- Roadmap del proyecto.

- Evidencias de gestión en Jira.

- Repositorio del proyecto en GitHub.

- Pipeline básico de CI/CD implementado.

- Video demostrativo del MVP.

- Presentación y cierre formal del proyecto.

## 6. Requerimientos de alto nivel

- La plataforma debe permitir el registro e inicio de sesión de usuarios.

- La plataforma debe permitir la creación y administración básica de perfiles de usuario.

- La plataforma debe permitir consultar y seleccionar hobbies de interés.

- La plataforma debe permitir crear grupos asociados a un hobby específico.

- La plataforma debe permitir la existencia de múltiples grupos para un mismo hobby y nivel de experiencia.

- La plataforma debe permitir clasificar los grupos según nivel de experiencia (principiante, intermedio y avanzado).

- La plataforma debe permitir visualizar información básica de cada grupo, incluyendo nombre, descripción, hobby asociado, nivel de experiencia, ubicación o comunidad y cantidad de miembros.

- La plataforma debe permitir a los usuarios buscar y filtrar grupos según hobby, nivel de experiencia o comunidad.

- La plataforma debe permitir a los usuarios solicitar ingreso a grupos o unirse a grupos públicos.

- La plataforma debe permitir registrar y consultar actividades organizadas por los grupos.

- La plataforma debe permitir publicar y visualizar contenido básico dentro de los grupos.

- El sistema debe contar con una estructura técnica documentada y versionada en GitHub.

- El proyecto debe gestionarse mediante Jira utilizando historias de usuario, tareas, backlog, sprints y evidencias de avance.

- El repositorio debe incorporar un pipeline básico de Integración Continua (CI) utilizando GitHub Actions para validar el avance técnico del MVP.

## 7. Riesgos de alto nivel

Durante el desarrollo del proyecto pueden presentarse riesgos que afecten el avance del prototipo funcional, la calidad de la solución o la gestión del proyecto. A continuación, se identifican los principales riesgos técnicos, operativos y de proyecto, junto con su posible impacto y acciones propuestas para mitigarlos.

Riesgos Técnicos

| Riesgo | Impacto | Línea de acción |
| --- | --- | --- |
| Dificultad para implementar filtros de búsqueda por hobby, nivel de experiencia y ubicación. | Los usuarios podrían no encontrar grupos acordes a sus intereses, reduciendo el valor principal de la plataforma. | Definir filtros simples para el MVP y priorizar criterios básicos como hobby, nivel y comunidad antes de agregar funciones más avanzadas. |
| Problemas en la integración del repositorio con Jira y el pipeline de CI/CD. | Se perdería trazabilidad entre historias, tareas, commits y evidencias técnicas del proyecto. | Configurar Jira y GitHub desde el Sprint 1, realizando commits de prueba vinculados a issues para validar la integración. |
| Errores en la estructura de datos para relacionar usuarios, hobbies, grupos y actividades. | La plataforma podría presentar inconsistencias al mostrar grupos, miembros o actividades asociadas. | Diseñar un modelo de datos básico antes del desarrollo y validarlo con las historias de usuario prioritarias del MVP. |

Riesgos Operativos

| Riesgo | Impacto | Línea de acción |
| --- | --- | --- |
| Baja participación inicial de usuarios en la creación de grupos. | La plataforma tendría poco contenido disponible, limitando su utilidad para nuevos usuarios. | Incorporar grupos y usuarios de ejemplo para demostrar el funcionamiento del MVP durante la validación. |
| Dificultad para clasificar correctamente los niveles de experiencia de los usuarios. | Los usuarios podrían incorporarse a grupos que no coinciden con sus conocimientos o expectativas. | Utilizar una clasificación simple de niveles: principiante, intermedio y avanzado. |
| Exceso de restricciones en la creación de grupos. | Podría limitar el crecimiento de comunidades y reducir la participación de usuarios. | Permitir múltiples grupos para un mismo hobby y nivel de experiencia, evitando limitaciones innecesarias. |
| Publicación de contenido no relacionado con el objetivo de los grupos. | Podría disminuir la calidad de la experiencia de los usuarios. | Establecer reglas básicas de uso y contemplar mecanismos de moderación para futuras versiones. |

Riesgos de Proyecto

| Riesgo | Impacto | Línea de acción |
| --- | --- | --- |
| Cambios frecuentes en los requerimientos del proyecto durante los sprints. | Podrían generarse retrasos, reprocesos y desorganización en el backlog. | Aplicar un proceso de control de cambios donde cada ajuste se documente, evalúe y priorice antes de incorporarse al sprint. |
| Tiempo limitado para validar el prototipo con usuarios representativos. | La solución podría no reflejar adecuadamente las necesidades reales de personas que buscan grupos de hobbies. | Realizar validaciones rápidas con compañeros o usuarios simulados y documentar la retroalimentación como parte de las evidencias del proyecto. |

## 8. Roadmap

| Sprint | Período | Objetivo de Valor | Entregables Principales |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 22 – 29 mayo 2026 | Definir las bases administrativas, técnicas y metodológicas del proyecto. | Project Charter, configuración de Jira, configuración de GitHub, investigación sobre CI/CD y DevOps, definición preliminar del MVP. |
| Sprint 2 | 30 mayo – 5 junio 2026 | Completar la planificación del proyecto y definir la estructura funcional del MVP. | Análisis de stakeholders, estrategia de comunicación, análisis de entorno, WBS inicial, backlog priorizado, historias de usuario, criterios de aceptación y wireframes preliminares. |
| Sprint 3 | 6 – 12 junio 2026 | Implementar la estructura base de la plataforma. | Registro de usuarios, inicio de sesión, gestión básica de perfiles, selección de hobbies y configuración inicial de base de datos. |
| Sprint 4 | 13 – 19 junio 2026 | Implementar las funcionalidades principales de interacción entre usuarios y grupos. | Creación de grupos, clasificación por niveles, búsqueda de grupos, visualización de grupos y registro básico de actividades. |
| Sprint 5 | 20 – 25 junio 2026 | Integrar, validar y cerrar el MVP. | Pruebas funcionales, corrección de errores, integración CI/CD, documentación final, video demostrativo, presentación y cierre formal del proyecto. |

## 9. Resumen del Presupuesto

Para efectos del curso, el prototipo funcional de HobbyConnect será desarrollado utilizando herramientas gratuitas o de bajo costo, tales como GitHub, Jira, entornos de desarrollo locales, frameworks de código abierto y servicios con capas gratuitas para pruebas o despliegue básico. Por esta razón, el desarrollo académico del MVP no representa una inversión monetaria directa significativa para el equipo.

Sin embargo, en una implementación real de la plataforma, el proyecto requeriría inversión en personal técnico, gestión del proyecto, diseño UX/UI, pruebas de calidad, infraestructura en la nube, dominio, herramientas de monitoreo y actividades de capacitación o soporte inicial para usuarios administradores de comunidades. A continuación, se presenta una estimación inicial en colones costarricenses para un escenario real de desarrollo de aproximadamente 8 semanas.

Estimación de costos del proyecto real (en colones)

| Fuente de costo | Descripción | Estimación (CRC) |
| --- | --- | --- |
| Desarrollo de software | 2 desarrolladores full-stack durante 2 meses para frontend, backend, base de datos e integración de módulos. | ₡4,400,000 |
| Gestión del proyecto | 1 Project Manager durante 2 meses para planificación, seguimiento, control, comunicación y cierre. | ₡2,420,000 |
| Diseño UX/UI | Diseñador UX/UI con dedicación parcial para wireframes, prototipos y diseño visual de la plataforma. | ₡550,000 |
| Pruebas y calidad | QA/Tester con dedicación parcial para pruebas funcionales, integración y validación del MVP. | ₡618,750 |
| Infraestructura en la nube | Servidor, base de datos, dominio y servicios de despliegue para una versión funcional de la plataforma. | ₡275,000 |
| Servicios externos | Servicios complementarios como correo transaccional, almacenamiento o APIs de ubicación básica. | ₡55,000 – ₡110,000 |
| Herramientas de desarrollo | Herramientas de monitoreo, documentación, pruebas o licencias complementarias. | ₡82,500 |
| Capacitación y soporte inicial | Sesiones de inducción para administradores de grupos o comunidades piloto. | ₡165,000 |
| Reserva de contingencia (10%) | Reserva para cambios de alcance, ajustes técnicos o imprevistos. | ₡845,625 – ₡862,125 |
| Reserva de gestión (5%) | Reserva para situaciones extraordinarias que requieren aprobación del patrocinador. | ₡422,813 – ₡431,063 |
| Total, estimado |  | ₡9,724,688 – ₡9,914,438 |

## 10. Lista de interesados

| Interesado | Rol | Interés en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Marvin Campos Fuentes | Patrocinador / Cliente | Supervisar el cumplimiento de los objetivos académicos, la calidad de los entregables y la correcta aplicación de conceptos de gestión de proyectos. |
| Equipo de Proyecto (Córdoba, Arrieta, Alpízar) | Gerentes de Proyecto | Planificar, desarrollar, documentar y presentar el prototipo funcional de HobbyConnect. |
| Personas interesadas en hobbies | Usuarios finales | Encontrar grupos de personas con intereses, niveles de experiencia y disponibilidad similares para compartir actividades. |
| Creadores o administradores de grupos | Usuarios organizadores | Crear grupos, gestionar información básica, organizar actividades y promover la participación de miembros. |
| Comunidades locales o clubes de hobbies | Stakeholders externos | Atraer nuevos participantes, organizar actividades y fortalecer comunidades alrededor de intereses compartidos. |
| Equipo técnico de desarrollo | Ejecutores técnicos | Implementar las funcionalidades del MVP conforme al backlog, criterios de aceptación y lineamientos técnicos definidos. |

## 11. Supuestos del Proyecto

- El equipo cuenta con acceso a internet, computadoras y herramientas necesarias para el desarrollo y documentación del proyecto.

- Jira será utilizado como herramienta principal para la gestión ágil del proyecto, incluyendo backlog, historias de usuario, tareas, sprints y seguimiento del avance.

- GitHub será utilizado como repositorio oficial para almacenar el código fuente, la documentación del proyecto y las evidencias generadas durante cada sprint.

- La documentación será organizada en carpetas por sprint dentro del repositorio GitHub para mantener la trazabilidad del proyecto.

- El prototipo utilizará datos simulados para representar usuarios, hobbies, grupos, comunidades y actividades.

- El proyecto se desarrollará mediante cinco sprints semanales bajo el marco de trabajo Scrum.

- El MVP se enfocará únicamente en las funcionalidades prioritarias definidas para validar el concepto de la plataforma.

- Las funcionalidades avanzadas, tales como chat en tiempo real, aplicación móvil, recomendaciones inteligentes, moderación avanzada y geolocalización avanzada, quedarán fuera del alcance del prototipo.

- GitHub Actions será utilizado para implementar procesos básicos de Integración Continua (CI).

- El profesor tendrá acceso a Jira y GitHub para la revisión del avance, documentación y evidencias del proyecto.

- El equipo mantendrá reuniones periódicas para seguimiento y control de las actividades definidas en cada sprint.

## 12. Aprobación del Proyecto

- Autorización del Patrocinador: Marvin Campos Fuentes

- Fecha: 22 de mayo de 2026.

# 2. Análisis de Stakeholders y Estrategia de Comunicación

## Análisis de Stakeholders

El proyecto involucra distintos interesados que participan directa o indirectamente en el desarrollo y utilización de la plataforma. A continuación, se identifican los principales stakeholders, su nivel de influencia y el interés que poseen sobre el proyecto.

| Stakeholder | Rol en el proyecto | Nivel de influencia | Nivel de interés | Necesidad principal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marvin Campos Fuentes | Patrocinador / Supervisor académico | Alto | Alto | Verificar el cumplimiento de objetivos académicos y metodológicos |
| Equipo del Proyecto | Desarrollo y gestión | Alto | Alto | Coordinar el desarrollo exitoso del MVP |
| Usuarios con hobbies | Usuarios finales | Medio | Alto | Encontrar comunidades y actividades relacionadas con sus intereses |
| Administradores de grupos | Usuarios operativos | Medio | Alto | Gestionar miembros, publicaciones y eventos |
| Herramientas externas (GitHub, Jira, CI/CD) | Soporte tecnológico | Alto | Medio | Mantener integración y automatización funcional |

## Clasificación de Stakeholders

### Stakeholders de Alta Influencia y Alto Interés

- Profesor patrocinador

- Equipo del proyecto

Estrategia: Mantener comunicación constante, reuniones semanales y seguimiento continuo del avance del proyecto.

### Stakeholders de Alto Interés y Media Influencia

- Usuarios finales

- Administradores de grupos

Estrategia: Solicitar retroalimentación durante el desarrollo del MVP y validar funcionalidades prioritarias.

## Estrategia de Comunicación

La comunicación será gestionada mediante herramientas colaborativas y reuniones periódicas para garantizar coordinación efectiva entre los integrantes y trazabilidad de decisiones.

| Tipo de comunicación | Participantes | Frecuencia | Medio | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reunión de seguimiento del Sprint | Equipo del proyecto | Semanal | Microsoft Teams / WhatsApp | Scrum Master |
| Revisión de avance | Equipo y profesor | Según cronograma académico | Presencial o Virtual | Project Manager |
| Gestión de tareas | Equipo del proyecto | Diaria | Jira | Todo el equipo |
| Control de versiones | Equipo técnico | Continua | GitHub | Desarrolladores |
| Gestión de documentación | Equipo del proyecto | Continua | GitHub | Project Manager |
| Retroalimentación del MVP | Usuarios de prueba | Final de cada sprint funcional | Entrevistas o formularios | Equipo del proyecto |

## Herramientas de Comunicación

- Jira para la gestión de backlog, historias de usuario, tareas y seguimiento de sprints.

- GitHub para control de versiones, almacenamiento del código fuente y documentación del proyecto.

- GitHub Actions para la automatización del proceso de Integración Continua (CI).

- WhatsApp para coordinación rápida entre los integrantes.

- Microsoft Teams o Google Meet para reuniones virtuales y revisiones de sprint.

## Gestión de Conflictos

En caso de desacuerdos técnicos o administrativos: 1. Se discutirá primero dentro del equipo. 2. Se evaluarán ventajas y desventajas de cada alternativa. 3. El Project Manager tomará una decisión consensuada. 4. Si el conflicto afecta el alcance o cronograma, se escalará al profesor patrocinador.

# 3. Investigación Técnica: CI/CD y DevOps en Jira y GitHub

## Introducción

## Actualmente las metodologías ágiles y las prácticas DevOps permiten mejorar la calidad del software mediante la automatización, la colaboración continua y el control eficiente de los cambios realizados durante el desarrollo. Estas prácticas ayudan a reducir errores, mejorar la trazabilidad y facilitar el trabajo en equipo.

## Para el desarrollo del proyecto HobbyConnect se utilizarán Jira y GitHub como herramientas principales de gestión y desarrollo, incorporando conceptos básicos de Integración Continua (CI) mediante GitHub Actions.

## ¿Qué es CI/CD?

CI/CD significa Continuous Integration (Integración Continua) y Continuous Delivery/Continuous Deployment (Entrega Continua o Despliegue Continuo).

Continuous Integration (CI)

La Integración Continua consiste en integrar frecuentemente cambios de código en un repositorio compartido. Cada cambio puede ser validado automáticamente mediante procesos de verificación y control de calidad.

Beneficios

- Detecta errores rápidamente.

- Reduce conflictos entre versiones.

- Mejora la calidad del software.

- Facilita el trabajo colaborativo.

- Incrementa la trazabilidad de los cambios.

Continuous Delivery / Continuous Deployment (CD)

La Entrega Continua y el Despliegue Continuo permiten automatizar la preparación y publicación de nuevas versiones del software.

Para este proyecto no se implementará un proceso completo de despliegue automático, debido a que el alcance del MVP se centra en el desarrollo del prototipo funcional y la aplicación de conceptos básicos de CI.

Beneficios

- Reduce tareas manuales.

- Facilita futuras implementaciones.

- Permite una evolución hacia modelos DevOps más completos.

¿Qué es DevOps?

DevOps es una cultura de trabajo que integra el desarrollo de software y la gestión operativa mediante colaboración, automatización y mejora continua.

Los principales objetivos de DevOps son:

- Mejorar la colaboración entre los miembros del equipo.

- Automatizar tareas repetitivas.

- Reducir tiempos de entrega.

- Mejorar la calidad del software.

- Facilitar la trazabilidad de los cambios realizados.

Herramientas Utilizadas

Jira: será utilizado como herramienta principal para la gestión ágil del proyecto.

Funcionalidades utilizadas:

- Gestión del Product Backlog.

- Creación de épicas e historias de usuario.

- Planificación y seguimiento de sprints.

- Asignación de tareas.

- Control del avance del proyecto.

- Seguimiento de incidencias.

- Integración con GitHub.

GitHub: será utilizado como repositorio central del proyecto.

Funcionalidades utilizadas:

- Control de versiones.

- Gestión de ramas.

- Pull Requests.

- Historial de cambios.

- Almacenamiento del código fuente.

- Almacenamiento de la documentación organizada por sprint.

- Integración con Jira.

- Ejecución de flujos de trabajo mediante GitHub Actions.

GitHub Actions: permitirá aplicar conceptos básicos de Integración Continua.

Automatizaciones previstas:

- Validación automática del repositorio.

- Verificación de cambios enviados mediante push.

- Ejecución de flujos de trabajo definidos por el equipo.

- Apoyo a la trazabilidad del desarrollo.

Flujo de Trabajo Propuesto

- Crear historias de usuario y tareas en Jira.

- Planificar el trabajo dentro de los sprints.

- Crear ramas específicas para cada funcionalidad.

- Desarrollar y documentar los cambios en GitHub.

- Realizar commits asociados a las tareas del proyecto.

- Ejecutar validaciones automáticas mediante GitHub Actions.

- Crear Pull Requests para revisión.

- Integrar los cambios aprobados a la rama principal.

- Mantener actualizada la documentación del proyecto dentro del repositorio.

Beneficios Esperados para el Proyecto

- Mejor organización del trabajo.

- Mayor trazabilidad entre tareas y código.

- Mejor control de versiones.

- Reducción de errores de integración.

- Centralización de documentación y evidencias.

- Aplicación práctica de conceptos de CI y DevOps.

- Mejor seguimiento del avance del MVP.

Conclusión

La utilización conjunta de Jira y GitHub permitirá gestionar de forma organizada el desarrollo de HobbyConnect mediante prácticas alineadas con metodologías ágiles. La integración entre ambas herramientas facilitará la trazabilidad de historias de usuario, tareas, documentación y código fuente, mientras que GitHub Actions permitirá aplicar conceptos básicos de Integración Continua que apoyen el desarrollo del MVP y preparen una futura transición hacia un modelo DevOps más completo.

# 4. Análisis del Entorno Interno y Externo

## ¿Cómo funciona el negocio?

HobbyConnect es una plataforma web diseñada para conectar personas que comparten hobbies e intereses similares, permitiéndoles crear comunidades, participar en grupos temáticos, organizar actividades y compartir contenido relacionado con sus pasatiempos.

La plataforma busca facilitar la interacción entre usuarios que normalmente tendrían dificultades para encontrar personas con intereses afines, promoviendo la creación de comunidades activas y colaborativas.

Procesos principales del negocio

- Registro e inicio de sesión de usuarios.

- Creación y administración de perfiles personales.

- Selección de hobbies e intereses.

- Búsqueda y descubrimiento de grupos y comunidades.

- Creación y gestión de grupos temáticos.

- Organización de actividades y eventos relacionados con hobbies.

- Publicación y compartición de contenido dentro de las comunidades.

- Administración y moderación de usuarios y grupos.

- Seguimiento de participación y crecimiento de las comunidades.

Modelo de ingresos (implementación real)

Aunque el MVP académico será gratuito y utilizará datos simulados, una implementación real podría generar ingresos mediante:

- Suscripciones premium para usuarios.

- Publicidad segmentada según hobbies e intereses.

- Patrocinios de marcas relacionadas con actividades recreativas.

- Organización de eventos patrocinados.

- Comisiones por inscripción a actividades o eventos especiales.

## Entorno externo

Competidores y alternativas

Actualmente existen plataformas que cubren parcialmente esta necesidad:

- Meetup

- Facebook (grupos temáticos)

- Discord

- Telegram

- WhatsApp

Sin embargo, estas soluciones no están enfocadas específicamente en conectar personas mediante hobbies y niveles de experiencia dentro de una única plataforma especializada.

Factores del entorno:

Sociales

- Creciente interés por actividades recreativas y comunidades digitales.

- Mayor necesidad de interacción social basada en intereses comunes.

- Incremento de comunidades virtuales especializadas.

Tecnológicos

- Disponibilidad de tecnologías web modernas.

- Servicios en la nube accesibles para startups y proyectos emergentes.

- Amplio uso de dispositivos móviles e internet.

Económicos

- Crecimiento de mercados relacionados con entretenimiento y hobbies.

- Posibilidad de monetización mediante modelos freemium y publicidad.

Legales

- Protección de datos personales de los usuarios.

- Cumplimiento de normativas de privacidad y uso responsable de la información.

Oportunidades

- Crecimiento de comunidades digitales especializadas.

- Alianzas con clubes, asociaciones y grupos recreativos.

- Incremento de usuarios que buscan actividades fuera de las redes sociales tradicionales.

- Expansión futura hacia eventos presenciales y virtuales.

Amenazas

- Competidores con gran cantidad de usuarios.

- Dificultad para captar una masa crítica de usuarios en etapas iniciales.

- Dependencia de servicios tecnológicos externos.

- Cambios en tendencias de uso de redes sociales.

## Entorno interno

Recursos disponibles

- Equipo de desarrollo conformado por tres integrantes.

- Gestión ágil mediante Jira.

- Repositorio y control de versiones mediante GitHub.

- Uso de GitHub Actions para automatización básica de procesos CI/CD.

- Herramientas gratuitas para el desarrollo del MVP.

Capacidades

- Conocimientos en desarrollo web.

- Experiencia en gestión ágil de proyectos.

- Uso de herramientas de integración y control de versiones.

- Capacidad para desarrollar un prototipo funcional en ciclos iterativos.

Limitaciones

- Tiempo limitado a cinco sprints académicos.

- Recursos financieros simulados.

- Disponibilidad parcial de los integrantes debido a actividades académicas.

- Alcance restringido a un MVP funcional.

## Perfiles generales para atender las necesidades del negocio

| Perfil | Necesidad del negocio que atiende |
| --- | --- |
| Product Owner / Administrador del Producto | Definir prioridades del negocio y evolución de la plataforma. |
| Desarrollador Full Stack | Construir y mantener frontend, backend y base de datos. |
| Diseñador UX/UI | Diseñar interfaces intuitivas y mejorar la experiencia de usuario. |
| QA / Tester | Verificar calidad y funcionamiento de la plataforma. |
| Administrador de Comunidades | Supervisar grupos, actividades y comportamiento de usuarios. |
| Especialista en Marketing Digital | Promover la plataforma y atraer nuevos usuarios. |
| Soporte al Usuario | Resolver consultas y problemas de los miembros de la comunidad. |

## Controles necesarios para que el negocio sea rentable

- Control de usuarios: Seguimiento de usuarios registrados, monitoreo de usuarios activos mensuales y medición de crecimiento de comunidades.

- Control financiero: Seguimiento de ingresos por suscripciones o publicidad, control de costos operativos e infraestructura y evaluación de rentabilidad de nuevas funcionalidades.

- Control de Calidad: Monitoreo de errores reportados, disponibilidad de la plataforma y evaluación continua de la experiencia del usuario.

- Control de seguridad: Protección de datos personales, gestión de permisos y roles y monitoreo de accesos y actividades sospechosas.

- Control de contenido: Moderación de publicaciones y grupos, prevención de contenido inapropiado y gestión de reportes realizados por los usuarios.

- Control de crecimiento: Seguimiento de la participación en actividades, medición de retención de usuarios y evaluación del éxito de campañas de captación.

## Resumen FODA

| Fortalezas | Oportunidades |
| --- | --- |
| Diferenciación por nivel y nicho; equipo con experiencia técnica; herramientas de bajo costo. | Nichos desatendidos; alianzas con clubes locales; crecimiento por recomendación. |
| Debilidades | Amenazas |
| Sin presupuesto real; tiempo limitado; sin base de usuarios inicial. | Competidores consolidados; dependencia de terceros; reto de masa crítica. |

| Debilidades | Amenazas |
| --- | --- |
| Tiempo limitado para el desarrollo del MVP. | Competidores con grandes bases de usuarios. |
| Ausencia de presupuesto real durante el curso. | Cambios en tendencias tecnológicas. |
| Equipo reducido para todas las actividades del proyecto. | Dependencia de plataformas y servicios externos. |
| Sin usuarios reales durante el desarrollo del prototipo. | Dificultad para alcanzar masa crítica de usuarios. |

# 5. Plan de Gestión del Alcance — WBS / EDT

La WBS descompone el trabajo por entregables. Cubre el proyecto completo; los sprints 1–5 desarrollan los entregables prioritarios del MVP.

1. HobbyConnect

├── 1.1 Gestión del Proyecto

│   ├── 1.1.1 Project Charter

│   ├── 1.1.2 Análisis de Stakeholders y Plan de Comunicación

│   ├── 1.1.3 Planes de gestión (gobernanza, presupuesto, recursos, riesgos)

│   ├── 1.1.4 Minutas (equipo y profesor)

│   └── 1.1.5 Cierre formal del proyecto

├── 1.2 Investigación y Setup Técnico

│   ├── 1.2.1 Investigación CI/CD y DevOps

│   ├── 1.2.2 Configuración de Jira

│   ├── 1.2.3 Configuración de GitHub (repo, ramas, protección)

│   ├── 1.2.4 Integración Jira ↔ GitHub

│   ├── 1.2.5 Pipeline CI/CD (GitHub Actions)

│   └── 1.2.6 Definición de stack y entorno de desarrollo

├── 1.3 Diseño

│   ├── 1.3.1 Modelo de datos (usuarios, hobbies, grupos, actividades)

│   ├── 1.3.2 Arquitectura de la solución

│   └── 1.3.3 Wireframes / diseño de pantallas

├── 1.4 Desarrollo del MVP

│   ├── 1.4.1 Autenticación (registro / inicio de sesión)

│   ├── 1.4.2 Perfil de usuario y hobbies con nivel

│   ├── 1.4.3 Gestión de grupos (crear / unirse)

│   ├── 1.4.4 Búsqueda y filtrado de grupos

│   ├── 1.4.5 Espacio del grupo: actividades/eventos

│   ├── 1.4.6 Espacio del grupo: hilo de conversación

│   └── 1.4.7 Integración entre módulos

├── 1.5 Pruebas y Calidad

│   ├── 1.5.1 Pruebas automatizadas en el pipeline

│   ├── 1.5.2 Pruebas funcionales del MVP

│   └── 1.5.3 Corrección de errores

├── 1.6 Despliegue

│   ├── 1.6.1 Ambiente de prueba

│   └── 1.6.2 Despliegue automático del prototipo

└── 1.7 Documentación y Cierre del Producto

├── 1.7.1 Video de CI/CD aplicado

├── 1.7.2 Demo del MVP

└── 1.7.3 Roadmap del producto completo

El resto de funcionalidades fuera del MVP (chat en tiempo real, recomendaciones, moderación avanzada, reputación, geolocalización, app móvil) se incorporan al roadmap del producto completo (rama 1.7.3).

# 5. Planes de Gestión

## Plan de Gobernanza

Estructura de decisiones y roles:

| Rol | Responsabilidad principal | Autoridad |
| --- | --- | --- |
| Scrum Master | Facilitar eventos SCRUM, remover impedimentos, velar por el proceso. | Organiza el flujo de trabajo del sprint. |
| Product Owner | Priorizar el backlog y definir valor. | Decide qué entra en cada sprint. |
| Equipo de desarrollo (3 integrantes) | Desarrollar, probar y documentar. | Decide cómo implementar las historias. |

Asignación de roles del equipo: [confirmar quién es Scrum Master y quién Product Owner entre Belén, José Andrés y María Laura].

Matriz RACI (resumida):

| Actividad | Scrum Master | Product Owner | Equipo |
| --- | --- | --- | --- |
| Priorización del backlog | C | A/R | C |
| Desarrollo de historias | I | C | A/R |
| Aceptación de historias | C | A/R | I |
| Documentación y evidencias | A/R | C | R |
| Comunicación con el profesor | A/R | C | I |

(R = Responsable, A = Aprobador, C = Consultado, I = Informado)

Eventos SCRUM: planificación al inicio de cada sprint, seguimiento diario breve, revisión y retrospectiva al cierre.

Control de cambios: todo cambio de alcance se documenta en Jira, se evalúa su impacto, lo aprueba el Product Owner y, si afecta el cronograma global, se escala al profesor patrocinador.

Definición de “Terminado”: la historia está desarrollada, pasa las pruebas del pipeline, está integrada a la rama principal, desplegada en el ambiente de prueba y con su evidencia registrada en Jira.

## Plan de Presupuesto

Proyecto académico: sin inversión monetaria directa; se usan herramientas gratuitas y capas gratuitas. El costo real es el esfuerzo del equipo (horas-persona por sprint), registrado como evidencia en Jira.

Escenario real (línea base): se mantiene la estimación de ₡9,724,688 – ₡9,914,438 ya documentada.

Reservas: contingencia (10%) administrada por el equipo; gestión (5%) que requiere aprobación del patrocinador.

Control: comparación periódica de horas/costos planificados vs. reales; toda desviación mayor al 10% se analiza y se decide acción correctiva o uso de reserva.

## Plan de Recursos y Adquisiciones

Recursos humanos: equipo de 3 integrantes con roles SCRUM; disponibilidad estimada de [X] horas semanales por persona, asignadas a las historias del sprint vigente.

Recursos tecnológicos:

| Recurso | Uso | Forma de obtención |
| --- | --- | --- |
| Jira | Gestión ágil del proyecto | Plan gratuito |
| GitHub + GitHub Actions | Repositorio y pipeline CI/CD | Plan gratuito |
| Servicio de despliegue (capa gratuita) | Hosting del prototipo | Capa gratuita / créditos académicos |
| Frameworks open source | Desarrollo del MVP | Licencias libres |

Estrategia de adquisiciones: en el proyecto académico no hay compras; se “adquieren” servicios gratuitos. En el escenario real, las adquisiciones (infraestructura en la nube, dominio, monitoreo) se contratarían bajo modelo de pago por uso para escalar con la demanda y controlar costos.

## Plan de Gestión de Riesgos

Metodología: los riesgos se identifican por categoría (técnicos, operativos, de proyecto), se valoran por probabilidad e impacto, se asigna un dueño y una estrategia de respuesta, y se da seguimiento en cada revisión de sprint.

- Probabilidad: Baja / Media / Alta

- Impacto: Bajo / Medio / Alto

- Exposición = combinación de ambos (prioriza los Alta/Alta)

- Estrategias de respuesta: Evitar, Mitigar, Transferir o Aceptar

Registro de riesgos:

| ID | Riesgo | Categoría | Prob. | Impacto | Estrategia | Respuesta / Acción | Dueño |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Dificultad para implementar filtros por hobby/nivel/ubicación | Técnico | Media | Alto | Mitigar | Filtros simples en el MVP; priorizar hobby, nivel y comunidad | Equipo dev |
| R2 | Fallos en la integración Jira ↔ GitHub ↔ CI/CD | Técnico | Media | Alto | Mitigar | Configurar e integrar desde el Sprint 1 con commits de prueba | Scrum Master |
| R3 | Errores en el modelo de datos | Técnico | Media | Alto | Mitigar | Diseñar y validar el modelo antes de desarrollar | Equipo dev |
| R4 | Baja participación inicial / poco contenido | Operativo | Alta | Medio | Mitigar | Cargar datos y grupos de ejemplo para la demo | Equipo |
| R5 | Clasificación incorrecta de niveles | Operativo | Media | Medio | Mitigar | Categorías simples; permitir varios grupos por nivel | Product Owner |
| R6 | Contenido no relacionado con el grupo | Operativo | Media | Medio | Aceptar | Reglas básicas; moderación avanzada en el roadmap | Community |
| R7 | Cambios frecuentes de requerimientos | Proyecto | Media | Alto | Mitigar | Proceso de control de cambios en Jira | Product Owner |
| R8 | Tiempo limitado para validar con usuarios | Proyecto | Alta | Medio | Mitigar | Validaciones rápidas; documentar retroalimentación | Equipo |
| R9 | Disponibilidad desigual del equipo | Proyecto | Alta | Medio | Mitigar | Repartir carga por sprint; priorizar lo esencial | Scrum Master |
| R10 | Dependencia de servicios de terceros | Técnico | Baja | Alto | Transferir | Usar servicios estables; respaldo del repositorio | Equipo dev |

# 7. Productos de Planificación por Sprint

## Sprint 1 (22 – 28 mayo): Bases formales, técnicas y de gestión

Sprint Goal: Establecer las bases formales, técnicas y de gestión del proyecto: herramientas (Jira y GitHub con CI/CD) configuradas e integradas, investigada la aplicación de CI/CD y DevOps, entorno de desarrollo definido, y Project Charter y análisis de stakeholders redactados, para iniciar el desarrollo del MVP con trazabilidad de extremo a extremo.

| ID | Historia | Prioridad | Estim. | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HC-01 | Configurar repositorio y herramientas de gestión | Alta | 5 | Terminado |
| HC-02 | Investigar CI/CD y DevOps con GitHub Actions y Jira | Alta | 5 | Terminado |
| HC-03 | Definir entorno de desarrollo del equipo | Alta | 3 | Terminado |
| HC-04 | Redactar Project Charter y análisis de stakeholders | Alta | 5 | Terminado |

### HU-01: Configurar Repositorio y Herramientas de Gestión

Como equipo de desarrollo, quiero contar con el repositorio en GitHub y el proyecto en Jira configurados e integrados, para gestionar las historias de usuario con trazabilidad hacia el código.

Criterios de aceptación:

Escenario: Repositorio creado con estructura base

Dado que el equipo inicia el proyecto

Cuando se crea el repositorio en GitHub

Entonces existe la estructura de carpetas (frontend, backend, .github/workflows)

Y existe un README con la documentación técnica inicial

Escenario: Integración Jira ↔ GitHub activa

Dado que el repositorio y el proyecto en Jira ya existen

Cuando se instala y configura GitHub for Jira

Y se hace un commit que incluye la clave de una historia (HC-01)

Entonces el commit aparece enlazado en el panel de Desarrollo de esa historia

Escenario: Acceso del profesor al proyecto

Dado que el proyecto debe ser revisable por el profesor

Cuando se agrega la cuenta proyectoscomputaciontecap@gmail.com

Entonces el profesor tiene acceso a los productos de gestión en Jira

Tareas: crear el repositorio y la estructura; redactar el README; crear el proyecto y tablero en Jira; instalar GitHub for Jira; configurar protección de ramas; agregar la cuenta del profesor.

### HU-02: Investigar CI/CD y DevOps con GitHub Actions y Jira

Como equipo de desarrollo, quiero investigar y documentar cómo aplicar CI/CD y DevOps con GitHub Actions y Jira, para definir el flujo de trabajo y el pipeline del proyecto.

Criterios de aceptación:

Escenario: Documento de investigación completo

Dado que se requiere fundamentar el enfoque técnico

Cuando se elabora la investigación de CI/CD y DevOps

Entonces el documento explica los conceptos, las herramientas y el flujo propuesto

Escenario: Pipeline básico ejecutándose

Dado que existe un workflow básico configurado

Cuando se hace push a una rama definida

Entonces GitHub Actions ejecuta el workflow y muestra el resultado en Actions

Tareas: redactar la investigación (3.a); documentar la aplicación (3.b); crear el workflow ci-cd.yml básico; commit de prueba; capturar evidencias.

### HU-03: Definir Entorno de Desarrollo del Equipo

Como equipo de desarrollo, quiero definir y documentar el entorno de desarrollo y el stack tecnológico, para que todos trabajen de forma consistente.

Criterios de aceptación:

Escenario: Stack tecnológico definido y documentado

Dado que se va a iniciar el desarrollo del MVP

Cuando el equipo selecciona el stack tecnológico

Entonces queda documentado en el README junto con las versiones

Escenario: Entorno local funcional

Dado que cada integrante debe poder ejecutar el proyecto

Cuando sigue las instrucciones del README

Entonces puede levantar frontend, backend y base de datos sin errores.

Tareas: decidir el stack; documentar el setup en el README; definir convenciones de ramas y commits; configurar el linter.

### HU-04: Redactar Project Charter y Análisis de Stakeholders

Como equipo de proyecto, quiero redactar el Project Charter y el análisis de stakeholders con su estrategia de comunicación, para formalizar el alcance, los objetivos y la comunicación del proyecto.

Criterios de aceptación:

Escenario: Project Charter completo y autorizado

Dado que se requiere formalizar el proyecto

Cuando se completa el Project Charter

Entonces queda documentado en la herramienta de gestión y autorizado por el patrocinador

Escenario: Stakeholders identificados y clasificados

Dado que se necesita gestionar a los interesados

Cuando se elabora el análisis de stakeholders

Entonces cada uno tiene rol, influencia, interés y necesidad principal

Tareas: redactar el Project Charter; identificar y clasificar stakeholders; definir la matriz de comunicación.

Resumen del Sprint 1: se configuró el repositorio y el proyecto en Jira integrados, se investigó y aplicó CI/CD con un pipeline básico validado, se definió el entorno de desarrollo y se redactaron el Project Charter y el análisis de stakeholders. Las 4 historias planificadas (18 pts) se completaron, cumpliendo el objetivo del sprint.

## Sprint 2 (29 mayo – 4 junio): Diseño y refinamiento del MVP

Sprint Goal: Dejar lista la base de diseño del prototipo: modelo de datos, arquitectura, wireframes y backlog refinado con criterios de aceptación, para que el desarrollo del Sprint 3 arranque sin bloqueos.

| ID | Historia | Prioridad | Estim. |
| --- | --- | --- | --- |
| HC-05 | Diseñar el modelo de datos del MVP | Alta | 5 |
| HC-06 | Definir la arquitectura de la solución | Media | 3 |
| HC-07 | Elaborar los wireframes de las pantallas principales | Alta | 5 |
| HC-08 | Refinar y priorizar el backlog del producto (WBS + criterios) | Alta | 3 |

### HU-05: Diseñar el modelo de datos del MVP

Como equipo de desarrollo, quiero diseñar el modelo de datos que relacione usuarios, hobbies, grupos y actividades, para evitar inconsistencias al mostrar grupos, miembros y actividades.

Criterios de aceptación:

Escenario: Modelo de datos documentado

Dado que se va a iniciar el desarrollo

Cuando se diseña el modelo de datos

Entonces existe un diagrama entidad-relación con Usuario, Hobby, Grupo, Membresía y Actividad

Y el modelo soporta que un hobby tenga varios grupos por nivel y comunidad

Tareas: identificar entidades y relaciones; crear el diagrama ER; revisarlo contra el backlog.

### HU-06: Definir la arquitectura de la solución

Como equipo de desarrollo, quiero definir la arquitectura (frontend, backend, base de datos y su comunicación), para tener una guía técnica común.

Criterios de aceptación:

Escenario: Arquitectura documentada

Dado que se requiere una guía técnica

Cuando se define la arquitectura

Entonces queda documentado el diagrama de componentes y cómo se comunican (API REST)

Tareas: definir componentes y comunicación; documentar el diagrama de arquitectura en el README.

### HU-07: Elaborar los wireframes de las pantallas principales

Como equipo de diseño, quiero elaborar los wireframes de las pantallas clave, para alinear al equipo sobre la experiencia antes de programar.

Criterios de aceptación:

Escenario: Wireframes de las pantallas del MVP

Dado que se va a desarrollar la interfaz

Cuando se elaboran los wireframes

Entonces existen bocetos de: registro/login, perfil con hobbies, listado y búsqueda

de grupos, detalle de grupo y actividades del grupo

Tareas: listar pantallas del MVP; diseñar wireframes (Figma u otra); adjuntarlos en Jira.

### HU-08: Refinar y priorizar el backlog del producto

Como Product Owner, quiero refinar y priorizar el backlog con su WBS y criterios de aceptación, para que los sprints siguientes tengan historias claras y estimadas.

Criterios de aceptación:

Escenario: Backlog priorizado con criterios

Dado que se necesita planificar los sprints de desarrollo

Cuando se refina el backlog del producto

Entonces cada historia tiene criterios de aceptación, prioridad y estimación

Y la WBS del proyecto está documentada

Tareas: refinar historias; estimar; documentar la WBS; priorizar para los sprints 3 y 4.

Tareas de CI/CD del Sprint 2: configurar el linter (frontend y backend) como paso obligatorio en cada Pull Request; validar que el build del frontend se ejecute correctamente en el pipeline ante cada cambio.

## Sprint 3 (5 – 11 junio): Módulos base del prototipo

Sprint Goal: Entregar las funcionalidades base del MVP funcionando y desplegadas: registro e inicio de sesión, perfil con hobbies y nivel, y creación básica de grupos, sobre la estructura inicial de la base de datos.

| ID | Historia | Prioridad | Estim. |
| --- | --- | --- | --- |
| HC-09 | Registrar usuario | Alta | 5 |
| HC-10 | Iniciar sesión | Alta | 3 |
| HC-11 | Gestionar perfil con hobbies y nivel | Alta | 5 |
| HC-12 | Crear grupo asociado a un hobby | Alta | 5 |

### HU-09: Registrar usuario

Como persona interesada en un hobby, quiero registrarme en la plataforma, para poder crear y unirme a grupos.

Criterios de aceptación:

Escenario: Registro exitoso

Dado que estoy en la pantalla de registro

Cuando ingreso un correo válido y una contraseña que cumple los requisitos

Y confirmo el registro

Entonces mi cuenta queda creada y se me redirige a completar mi perfil

Escenario: Registro con correo ya existente

Dado que ya existe una cuenta con mi correo

Cuando intento registrarme con ese mismo correo

Entonces el sistema muestra un mensaje y no se crea una cuenta duplicada

Tareas: endpoint de registro; validar datos; almacenar contraseña de forma segura; pantalla de registro.

### HU-10: Iniciar sesión

Como usuario registrado, quiero iniciar sesión, para acceder a mi cuenta y mis grupos.

Criterios de aceptación:

Escenario: Inicio de sesión exitoso

Dado que tengo una cuenta registrada

Cuando ingreso mi correo y contraseña correctos

Entonces accedo a la plataforma con mi sesión iniciada

Escenario: Credenciales incorrectas

Dado que estoy en la pantalla de inicio de sesión

Cuando ingreso credenciales incorrectas

Entonces el sistema muestra un mensaje de error y no se inicia la sesión

Tareas: endpoint de login con autenticación; manejo de sesión/token; pantalla de login

.

### HU-11: Gestionar perfil con hobbies y nivel

Como usuario, quiero definir mis hobbies y mi nivel en cada uno, para que la plataforma me conecte con grupos afines.

Criterios de aceptación:

Escenario: Consultar hobbies disponibles

Dado que estoy en mi perfil

Cuando abro la sección de hobbies

Entonces veo la lista de hobbies disponibles para seleccionar

Escenario: Agregar un hobby con su nivel

Dado que veo la lista de hobbies

Cuando selecciono un hobby e indico mi nivel (principiante/intermedio/avanzado)

Entonces el hobby queda asociado a mi perfil con ese nivel y puedo agregar más

Tareas: modelo y endpoint de hobbies; relación usuario-hobby-nivel; pantalla de perfil.

### HU-12: Crear grupo asociado a un hobby

Como usuario, quiero crear un grupo para un hobby, indicando su nivel y comunidad, para reunir a personas afines.

Criterios de aceptación:

Escenario: Crear un grupo

Dado que tengo la sesión iniciada

Cuando creo un grupo con nombre, descripción, hobby, nivel esperado y comunidad

Entonces el grupo queda creado y asociado a ese hobby

Y aparezco como su creador/administrador

Escenario: Varios grupos para un mismo hobby

Dado que un hobby puede tener varios grupos

Cuando creo un grupo para un hobby que ya tiene otros

Entonces el nuevo grupo se crea diferenciado por su nivel y comunidad

Tareas: endpoint de creación de grupos; validaciones; pantalla de creación; estructura inicial de la BD.

Tareas de CI/CD del Sprint 3: agregar pruebas automatizadas (unitarias) de registro e inicio de sesión al pipeline; validar la creación/migración del esquema de la base de datos.

## Sprint 4 (12 – 18 junio): Funcionalidades principales del MVP

Sprint Goal: Completar el flujo principal del MVP: buscar y filtrar grupos, ver su detalle, unirse y gestionar actividades, con los módulos integrados y el despliegue automático al ambiente de prueba funcionando.

| ID | Historia | Prioridad | Estim. |
| --- | --- | --- | --- |
| HC-13 | Buscar y filtrar grupos por hobby, nivel y comunidad | Alta | 5 |
| HC-14 | Visualizar el detalle de un grupo | Alta | 3 |
| HC-15 | Unirse a un grupo | Alta | 3 |
| HC-16 | Crear y consultar actividades dentro de un grupo | Alta | 5 |

### HU-13: Buscar y filtrar grupos por hobby, nivel y comunidad

Como usuario, quiero buscar y filtrar grupos por hobby, nivel y comunidad, para encontrar grupos acordes a mis intereses.

Criterios de aceptación:

Escenario: Filtrar grupos por criterios

Dado que estoy en la pantalla de búsqueda de grupos

Cuando aplico filtros por hobby, nivel y/o comunidad

Entonces veo solo los grupos que cumplen esos criterios

Escenario: Búsqueda sin resultados

Dado que aplico filtros muy específicos

Cuando ningún grupo cumple los criterios

Entonces el sistema muestra un mensaje indicando que no hay grupos

Tareas: endpoint de búsqueda con filtros; UI de filtros; manejo del caso sin resultados.

### HU-14: Visualizar el detalle de un grupo

Como usuario, quiero ver la información de un grupo, para decidir si me uno.

Criterios de aceptación:

Escenario: Ver detalle del grupo

Dado que selecciono un grupo de la lista

Cuando abro su detalle

Entonces veo su nombre, descripción, hobby, nivel, comunidad y actividades

Tareas: endpoint de detalle de grupo; pantalla de detalle.

### HU-15: Unirse a un grupo

Como usuario, quiero unirme a un grupo, para participar en su comunidad y actividades.

Criterios de aceptación:

Escenario: Unirse a un grupo

Dado que veo el detalle de un grupo al que no pertenezco

Cuando selecciono “unirme”

Entonces quedo registrado como miembro y el grupo aparece en mi lista

Escenario: Ya soy miembro

Dado que ya soy miembro de un grupo

Cuando abro su detalle

Entonces no se muestra la opción de unirme

Tareas: endpoint de membresía; actualizar UI según pertenencia; lista de “mis grupos”.

### HU-16: Crear y consultar actividades dentro de un grupo

Como miembro de un grupo, quiero crear y ver actividades del grupo, para organizar y coordinar el hobby.

Criterios de aceptación:

Escenario: Crear una actividad

Dado que soy miembro de un grupo

Cuando creo una actividad con título, fecha, lugar y descripción

Entonces la actividad queda registrada y visible para los miembros

Escenario: Consultar actividades del grupo

Dado que estoy en el detalle de un grupo

Cuando abro la sección de actividades

Entonces veo la lista de actividades del grupo

Tareas: endpoint de actividades; pantalla de creación y listado; integración con el detalle de grupo.

Tareas de CI/CD del Sprint 4: agregar el job de despliegue (CD) al ambiente de prueba al integrar a main; incluir pruebas de integración de los módulos en el pipeline.

## Sprint 5 (19 – 25 junio): Validación, documentación y cierre

Sprint Goal: Dejar el prototipo estable y probado, con datos de ejemplo para la demo, documentación completa centralizada, el video de CI/CD y la demo del MVP listos para la entrega, y el roadmap del producto completo definido.

| ID | Historia | Prioridad | Estim. |
| --- | --- | --- | --- |
| HC-17 | Cargar datos de ejemplo (seed) para la demo | Alta | 3 |
| HC-18 | Ejecutar pruebas finales y corregir errores | Alta | 5 |
| HC-19 | Completar documentación y roadmap del producto completo | Alta | 3 |
| HC-20 | Preparar el video de CI/CD y la demo del MVP | Alta | 3 |

### HU-17: Cargar datos de ejemplo (seed) para la demo

Como equipo, quiero cargar datos de ejemplo (usuarios, hobbies, grupos y actividades), para mostrar el valor de la plataforma en la demo.

Criterios de aceptación:

Escenario: Datos de ejemplo cargados

Dado que se va a presentar la demo

Cuando se ejecuta el script de carga de datos

Entonces existen hobbies, grupos de distintos niveles y actividades de ejemplo

Tareas: preparar script de seed; ejecutarlo en el ambiente de prueba.

### HU-18: Ejecutar pruebas finales y corregir errores

Como equipo, quiero ejecutar pruebas finales y corregir los errores encontrados, para entregar un prototipo estable.

Criterios de aceptación:

Escenario: Flujo principal sin errores

Dado que el MVP está desplegado en el ambiente de prueba

Cuando se recorre el flujo completo (registro, perfil, grupos, actividad)

Entonces el flujo se completa sin errores que bloqueen el uso

Escenario: Pipeline en verde

Dado que el código está integrado en main

Cuando se ejecuta el pipeline

Entonces todas las validaciones y pruebas pasan correctamente

Tareas: pruebas funcionales del flujo; registrar y corregir defectos; verificar pipeline en verde.

### HU-19: Completar documentación y roadmap del producto completo

Como equipo, quiero centralizar toda la documentación y definir el roadmap del producto completo, para dejar el cierre formal del proyecto.

Criterios de aceptación:

Escenario: Documentación centralizada

Dado que la revisión se hace desde la herramienta de gestión

Cuando se completa la documentación

Entonces todos los productos de gestión y evidencias por sprint están en Jira

Y el roadmap del producto completo está documentado

Tareas: revisar que todos los entregables estén en Jira; documentar el roadmap del producto completo.

### HU-20: Preparar el video de CI/CD y la demo del MVP

Como equipo, quiero preparar el video de CI/CD y la demo del prototipo, para la entrega y evaluación final.

Criterios de aceptación:

Escenario: Video de CI/CD

Dado que se debe evidenciar la aplicación de CI/CD

Cuando se graba el video

Entonces se muestra el flujo Jira → commit/PR → pipeline → despliegue con un ejemplo real

Escenario: Demo del MVP

Dado que se debe mostrar el prototipo funcional

Cuando se prepara la demo

Entonces se recorre el flujo principal del MVP con los datos de ejemplo

Tareas: guionizar y grabar el video de CI/CD; preparar el recorrido de la demo.

Tareas de CI/CD del Sprint 5: estabilizar el pipeline completo (CI + CD) y dejar la última ejecución en verde; capturar las ejecuciones del pipeline y el panel de desarrollo de Jira como evidencia y material para el video.