Instituto Tecnológico De Costa Rica

Unidad De Computación

Campus Tecnológico Local San Carlos

Minutas de Trabajo del Proyecto Final

Administración de proyectos, Grupo 51

Integrantes:

María Belén Córdoba Arroyo

José Andrés Arrieta Alfaro

María Laura Alpízar Rodríguez

Profesor: Marvin Campos Fuentes

25 de junio del 2026

# Minutas de trabajo

Reunión 1:

| Fecha | 26/04/2026 |
| --- | --- |
| Objetivos de la reunión | Iniciar formalmente el proyecto HobbyConnect, definir el alcance general de la plataforma, establecer las herramientas de trabajo, distribuir responsabilidades y avanzar en la elaboración del Project Charter y la investigación sobre CI/CD y DevOps. |
| Plataforma | WhatsApp |
| Actividad | Se realizó una sesión de trabajo para definir la idea principal del proyecto HobbyConnect, una plataforma orientada a conectar personas que comparten hobbies e intereses similares mediante grupos organizados por nivel de experiencia y comunidad.Durante la reunión se analizaron los requerimientos generales del proyecto, se definió el alcance inicial del MVP y se identificaron las funcionalidades prioritarias que serán desarrolladas durante los primeros cinco sprints.Además, se inició la elaboración del Project Charter, incluyendo la definición de objetivos, justificación, alcance, entregables y riesgos de alto nivel. También se realizó una investigación preliminar sobre metodologías DevOps, Integración Continua (CI), Jira, GitHub y GitHub Actions para determinar cómo aplicar estos conceptos dentro del proyecto.Finalmente, se configuraron las herramientas principales de trabajo, incluyendo el proyecto en Jira para la gestión ágil y el repositorio en GitHub para el control de versiones, almacenamiento del código fuente y documentación del proyecto. Distribución de tareas: - María Laura Alpízar: investigación sobre plataformas similares y documentación del contexto del proyecto. - María Belén Córdoba: elaboración del Project Charter y definición de los productos de gestión. - José Andrés Arrieta: investigación sobre Jira, GitHub, GitHub Actions y configuración inicial de las herramientas del proyecto. |
| Participantes | María Laura Alpízar Rodríguez María Belén Córdoba Arroyo José Andrés Arrieta Alfaro |
| Hora de inicio | 01:30 p.m. |
| Hora de finalización | 04:00 p.m. |

Reunión 2:

| Fecha | 02/05/2026 |
| --- | --- |
| Objetivos de la reunión | Iniciar formalmente el proyecto HobbyConnect, definir el alcance general de la plataforma, establecer las herramientas de trabajo, distribuir responsabilidades y avanzar en la elaboración del Project Charter y la investigación sobre CI/CD y DevOps. |
| Plataforma | WhatsApp |
| Actividad | Se realizó una sesión de trabajo para planificar las actividades correspondientes al Sprint 2 del proyecto HobbyConnect. Durante la reunión se revisaron los avances obtenidos en el Sprint 1, incluyendo la configuración de Jira, GitHub y la integración básica de CI/CD. Posteriormente, el equipo definió los entregables del Sprint 2 orientados al diseño y preparación técnica del MVP. Se acordó elaborar el modelo de datos que permita gestionar usuarios, hobbies, grupos, membresías y actividades, además de documentar la arquitectura general de la solución especificando la interacción entre frontend, backend y base de datos mediante API REST. Asimismo, se identificaron las pantallas principales que formarán parte del MVP y se acordó desarrollar sus respectivos wireframes para validar la experiencia de usuario antes de iniciar la fase de implementación. Finalmente, se revisó y refinó el backlog del producto, incorporando criterios de aceptación, prioridades y estimaciones para las historias de usuario de los próximos sprints. También se acordó fortalecer el pipeline de integración continua mediante la incorporación de validaciones automáticas y la ejecución del proceso de build en cada cambio realizado al repositorio. Distribución de tareas: - María Laura Alpízar: diseño del modelo de datos y revisión de relaciones entre entidades. - María Belén Córdoba: elaboración de wireframes y documentación de la arquitectura de la solución. - José Andrés Arrieta: refinamiento del backlog, definición de criterios de aceptación y configuración de las validaciones del pipeline CI/CD. |
| Participantes | María Laura Alpízar Rodríguez María Belén Córdoba Arroyo José Andrés Arrieta Alfaro |
| Hora de inicio | 01:00 p.m. |
| Hora de finalización | 03:40 p.m. |

Reunión 3:

| Fecha | 09/06/2026 |
| --- | --- |
| Objetivos de la reunión | Iniciar el desarrollo de las funcionalidades base del MVP, definir la estrategia de implementación de la autenticación de usuarios, gestión de perfiles y administración de hobbies, así como coordinar las actividades técnicas correspondientes al Sprint 3. |
| Plataforma | WhatsApp |
| Actividad | Se realizó una sesión de seguimiento para revisar los entregables completados durante el Sprint 2 y planificar las actividades de desarrollo correspondientes al Sprint 3. Durante la reunión se validó el modelo de datos, la arquitectura de la solución y los wireframes previamente elaborados, confirmando que se encontraban listos para iniciar la etapa de construcción del MVP. Posteriormente, se definió la estrategia de implementación de las funcionalidades relacionadas con el registro e inicio de sesión de usuarios, la gestión básica de perfiles y la selección de hobbies e intereses. También se revisó la estructura de la base de datos y las relaciones necesarias para almacenar la información de usuarios, hobbies y preferencias. Además, se acordó establecer una estructura de ramas en GitHub para facilitar el desarrollo colaborativo y mantener la trazabilidad de cambios mediante la integración con Jira. Finalmente, se revisaron las historias de usuario priorizadas para el Sprint 3 y se asignaron responsabilidades específicas para asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos. Distribución de tareas: - María Laura Alpízar: implementación del módulo de registro e inicio de sesión de usuarios. - María Belén Córdoba: desarrollo de la gestión de perfiles de usuario y selección de hobbies. - José Andrés Arrieta: configuración y validación de la base de datos, integración de módulos y seguimiento de la integración continua mediante GitHub Actions. |
| Participantes | María Laura Alpízar Rodríguez María Belén Córdoba Arroyo José Andrés Arrieta Alfaro |
| Hora de inicio | 01:15 p.m. |
| Hora de finalización | 04:00 p.m. |

Reunión 4:

| Fecha | 14/06/2026 |
| --- | --- |
| Objetivos de la reunión | Planificar el desarrollo de las funcionalidades principales de interacción entre usuarios y comunidades, incluyendo la gestión de grupos, búsqueda de grupos y administración de actividades, correspondientes al Sprint 4 del proyecto. |
| Plataforma | WhatsApp |
| Actividad | Durante la reunión se revisaron los avances obtenidos en el Sprint 3, verificando el funcionamiento de los módulos de autenticación, gestión de perfiles y administración de hobbies implementados para el MVP. Se realizó una revisión general de las historias de usuario completadas y se identificaron ajustes menores que debían incorporarse antes de continuar con el siguiente sprint. Posteriormente, se definieron las actividades técnicas necesarias para desarrollar las funcionalidades de gestión de grupos, permitiendo la creación, visualización y administración de comunidades asociadas a distintos hobbies. También se acordó implementar mecanismos de búsqueda y filtrado para facilitar el descubrimiento de grupos según intereses y niveles de experiencia. Adicionalmente, se planificó el desarrollo del módulo de actividades y eventos, permitiendo que los administradores de grupo puedan registrar actividades relacionadas con sus comunidades. Finalmente, se revisó el estado del repositorio, la ejecución del pipeline CI/CD y la actualización del backlog para garantizar la correcta planificación del Sprint 4. Distribución de tareas: - María Laura Alpízar: implementación de la creación y administración de grupos. - María Belén Córdoba: desarrollo de las funcionalidades de búsqueda y filtrado de grupos. - José Andrés Arrieta: implementación del módulo de actividades y validación de la integración entre los distintos componentes del sistema. |
| Participantes | María Laura Alpízar Rodríguez María Belén Córdoba Arroyo José Andrés Arrieta Alfaro |
| Hora de inicio | 01:00 p.m. |
| Hora de finalización | 02:00 p.m. |

Reunión 5:

| Fecha | 25/06/2026 |
| --- | --- |
| Objetivos de la reunión | Finalizar el desarrollo del MVP de HobbyConnect mediante la ejecución de pruebas funcionales, la preparación de la documentación final del proyecto, la organización de la demostración del prototipo y la validación del proceso de Integración Continua y Despliegue Continuo (CI/CD) como parte del cierre del proyecto. |
| Plataforma | Zoom |
| Actividad | Se enfocó en el cierre del proyecto y a la preparación de los entregables finales del MVP. Durante la reunión se revisaron los resultados de las pruebas funcionales realizadas sobre el prototipo y se identificaron oportunidades de mejora, corrigiendo los errores encontrados para garantizar la estabilidad de la aplicación. Se completó la documentación del proyecto, consolidando los productos de gestión desarrollados durante los cinco sprints, así como las evidencias de trabajo registradas en Jira. Finalmente, se preparó el material para la presentación final del proyecto, incluyendo la organización de la demostración del prototipo funcional y la elaboración del video de CI/CD, mostrando la integración entre Jira, GitHub y GitHub Actions, así como la ejecución del pipeline y las evidencias del proceso de integración continua. Distribución de tareas: - María Laura Alpízar: ejecución de pruebas funcionales del MVP, validación de datos de ejemplo y preparación de la demostración del prototipo. - María Belén Córdoba: revisión y consolidación de la documentación final del proyecto, actualización del roadmap del producto completo, organización de las evidencias registradas en Jira y apoyo en la preparación de la presentación final. - José Andrés Arrieta: validación del pipeline de CI/CD, recopilación de evidencias técnicas del proceso de integración continua, verificación del repositorio en GitHub y preparación del material para el video de CI/CD. |
| Participantes | María Laura Alpízar Rodríguez María Belén Córdoba Arroyo José Andrés Arrieta Alfaro |
| Hora de inicio | 03:00 p.m. |
| Hora de finalización | 06:00 p.m. |