Instituto Tecnológico De Costa Rica

Unidad De Computación

Campus Tecnológico Local San Carlos

Minutas de Trabajo del Proyecto Final

Administración de proyectos, Grupo 51

Integrantes:

María Belén Córdoba Arroyo

José Andrés Arrieta Alfaro

María Laura Alpízar Rodríguez

Profesor: Marvin Campos Fuentes

25 de junio del 2026

# Minutas de trabajo

Reunión 1:

| Fecha | 26/04/2026 |
| --- | --- |
| Objetivos de la reunión | Iniciar formalmente el proyecto HobbyConnect, definir el alcance general de la plataforma, establecer las herramientas de trabajo, distribuir responsabilidades y avanzar en la elaboración del Project Charter y la investigación sobre CI/CD y DevOps. |
| Plataforma | WhatsApp |
| Actividad | Se realizó una sesión de trabajo para definir la idea principal del proyecto HobbyConnect, una plataforma orientada a conectar personas que comparten hobbies e intereses similares mediante grupos organizados por nivel de experiencia y comunidad.Durante la reunión se analizaron los requerimientos generales del proyecto, se definió el alcance inicial del MVP y se identificaron las funcionalidades prioritarias que serán desarrolladas durante los primeros cinco sprints.Además, se inició la elaboración del Project Charter, incluyendo la definición de objetivos, justificación, alcance, entregables y riesgos de alto nivel. También se realizó una investigación preliminar sobre metodologías DevOps, Integración Continua (CI), Jira, GitHub y GitHub Actions para determinar cómo aplicar estos conceptos dentro del proyecto.Finalmente, se configuraron las herramientas principales de trabajo, incluyendo el proyecto en Jira para la gestión ágil y el repositorio en GitHub para el control de versiones, almacenamiento del código fuente y documentación del proyecto. Distribución de tareas: - María Laura Alpízar: investigación sobre plataformas similares y documentación del contexto del proyecto. - María Belén Córdoba: elaboración del Project Charter y definición de los productos de gestión. - José Andrés Arrieta: investigación sobre Jira, GitHub, GitHub Actions y configuración inicial de las herramientas del proyecto. |
| Participantes | María Laura Alpízar Rodríguez María Belén Córdoba Arroyo José Andrés Arrieta Alfaro |
| Hora de inicio | 01:30 p.m. |
| Hora de finalización | 04:00 p.m. |

Reunión 2:

| Fecha | 02/05/2026 |
| --- | --- |
| Objetivos de la reunión | Iniciar formalmente el proyecto HobbyConnect, definir el alcance general de la plataforma, establecer las herramientas de trabajo, distribuir responsabilidades y avanzar en la elaboración del Project Charter y la investigación sobre CI/CD y DevOps. |
| Plataforma | WhatsApp |
| Actividad | Se realizó una sesión de trabajo para planificar las actividades correspondientes al Sprint 2 del proyecto HobbyConnect. Durante la reunión se revisaron los avances obtenidos en el Sprint 1, incluyendo la configuración de Jira, GitHub y la integración básica de CI/CD. Posteriormente, el equipo definió los entregables del Sprint 2 orientados al diseño y preparación técnica del MVP. Se acordó elaborar el modelo de datos que permita gestionar usuarios, hobbies, grupos, membresías y actividades, además de documentar la arquitectura general de la solución especificando la interacción entre frontend, backend y base de datos mediante API REST. Asimismo, se identificaron las pantallas principales que formarán parte del MVP y se acordó desarrollar sus respectivos wireframes para validar la experiencia de usuario antes de iniciar la fase de implementación. Finalmente, se revisó y refinó el backlog del producto, incorporando criterios de aceptación, prioridades y estimaciones para las historias de usuario de los próximos sprints. También se acordó fortalecer el pipeline de integración continua mediante la incorporación de validaciones automáticas y la ejecución del proceso de build en cada cambio realizado al repositorio. Distribución de tareas: - María Laura Alpízar: diseño del modelo de datos y revisión de relaciones entre entidades. - María Belén Córdoba: elaboración de wireframes y documentación de la arquitectura de la solución. - José Andrés Arrieta: refinamiento del backlog, definición de criterios de aceptación y configuración de las validaciones del pipeline CI/CD. |
| Participantes | María Laura Alpízar Rodríguez María Belén Córdoba Arroyo José Andrés Arrieta Alfaro |
| Hora de inicio | 01:00 p.m. |
| Hora de finalización | 03:40 p.m. |